ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА решением Совета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от____________ №____

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на 2018-2033 годы

ПАСПОРТ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на 2018-2033 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на 2018-2033 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Устав Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| Заказчик программы | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Юридический и почтовый адрес: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Тимофеева, дом 6 |
| Разработчик программы | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Юридический и почтовый адрес: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Тимофеева, дом 6 |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: -отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения– 53,47 км ; -доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 4 %; -доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2033 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2018 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2033 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; -комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта; -создание инфраструктуры автосервиса |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2033 годов составляет 123 756,06 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 7 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 7 051,0 тыс. рублей; 2020 год – 7 260,6 тыс. рублей; 2021 год – 7 477,8 тыс. рублей; 2022 год – 7 702,13 тыс. рублей; 2023-2033 годы – 87 265,13 тыс. рублей. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Брюховецкий район, бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района и внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| Система контроля за исполнением Программы | Совет депутатов Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. |
| Основные исполнители Программы | -администрация муниципального образования Брюховецкий район (в рамках своих полномочий); -администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (в рамках своих полномочий); -физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в структуре пространственной организации

Краснодарского края

Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района находится в южной части Брюховецкого района и имеет общие границы:

- на севере – с Чепигинским и Переясловским сельскими поселениями Брюховецкого района;

- на востоке – с Большебейсугским сельским поселением Брюховецкого района;

- на юге – с Тимашевским районом;

- на западе – с Новоджерелиевским сельским поселением Брюховецкого района.

Административным центром Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района является станица Брюховецкая, которая расположена в центральной части поселения. Станица Брюховецкая также является и центром муниципального образования Брюховецкий район.

Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района расположено в 100 км от административного центра Краснодарского края – г. Краснодара.

Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района является одним из 8 поселений Брюховецкого района.

Площадь поселения составляет 35413 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,

включая деятельность в сфере транспорта,

оценку транспортного спроса

Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района, включает в себя станицу Брюховецкая и 12 хуторов: Красная Поляна, Красная Нива, Кубань, Имерницин, Победа, Кавказский, Гарбузовая Балка, Поды, Рогачи, Красная Звезда, Чкалова.

Численность постоянного населения, проживающего на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по состоянию
на 1 января 2017 года составляет 24893 человек.

В том числе мужчин 11649 (45,1%) чел., женщин 13244 (54,9%) чел.

В поселении по состоянию на 01 января  2017 года:

Пенсионеров – 7994 в т. ч. по старости 7391;

Детей дошкольного возраста – 1608;

Школьников – 2598.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности ниже среднекраевого.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Брюховецкого района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района утвержден решением Совета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 24 мая 2013 года № 309, согласно которому установлены и утверждены:

-территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

-функциональное зонирование территории поселения;

-границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района составляет 128,3 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2033 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2033 году также увеличится на 12 процентов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Основу транспортной сети составляют Северо-Кавказская железнодорожная магистраль, автодорога краевого значения
Краснодар-Ейск. Транспортная инфраструктура Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района является составляющей инфраструктуры Брюховецкого района Краснодарского края.

Внешние транспортно-экономические связи Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района с другими регионами осуществляются двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юг-север и запад-восток.

Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улицы: Чапаева, Красная, Олега Кошевого, Кирова, Тимофеева, Энгельса, Крупской. Некоторые из этих улиц являются частью автомобильной дороги федерального значения.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог сельского поселения имеет капитальное и низшее покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели существующей улично-дорожной сети Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

| № п/п | Наименование | протяженность | Площадь ( кв.м) | ширина | % износа | материал покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подъездная дорога к аптеке "Кристалл"(95 м.), (505 м2) | 95 | 475 | 5 | 10 | асфальт |
| 2 | Автоподъезд к мкр. Северный (1138 м.) ст. Брюховецкая | 258 | 1290 | 5 | 10 | асфальт |
|  |  | 880 | 4400 | 5 | 10 | гравийное |
| 3 | Дорога ул. Мартынова (437 м.) ст. Брюховецкая | 437 | 1748 | 4 | 10 | гравийное |
| 4 | Дорога ул. Рахманинова (437 м.) ст. Брюховецкая | 437 | 1748 | 4 | 10 | грунт |
| 5 | Дорога ул. Пономаренко (436 м.) ст. Брюховецкая | 436 | 1744 |  | 10 | гравийное |
| 6 | Дорога жилпоселка МКК (305 м.) ст. Брюховецкая | 305 | 1372,5 | 4,5 | 20 | асфальт |
| 7 | Привокзальная площадь ст. Брюховецкая (210 м.) | 210 | 1050 | 5 | 20 | асфальт |
| 8 | Подъездная дорога к водозабору (2840 м) ст.Брюховецкая | 2840 | 11360 | 4 | 20 | гравийное |
| 9 | Дорога ул. Западная (1010 м.) ст. Брюховецкая | 1010 | 6060 | 6 | 20 | гравийное |
| 10 | Дорога ул. Привокзальная (4225 м.) ст. Брюховецкая | 4055 | 24330 | 6 | 10 | асфальт |
|  |  | 170 | 680 | 4 | 20 | гравийное |
| 11 | Дорога ул. Комсомольская (440 м.) ст. Брюховецкая | 190 | 1140 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 250 | 1500 | 6 | 20 | асфальт |
| 12 | Дорога ул. Береговая (3015 м.) ст. Брюховецкая | 3015 | 18090 | 6 | 20 | гравийное |
| 13 | Дорога ул.8-Марта (850 м.) ст. Брюховецкая | 850 | 4250 | 5 | 20 | асфальт |
| 14 | Дорога ул. Лиманная (85 м.) ст. Брюховецкая | 85 | 425 | 5 | 20 | гравийное |
| 15 | Дорога ул. Заречная (860 м.) ст. Брюховецкая | 860 | 4300 | 5 | 20 | гравийное |
| 16 | Дорога ул. Коммунаров (735 м.) ст. Брюховецкая | 285 | 1425 | 5 | 20 | гравийное |
|  |  | 450 | 2250 | 5 | 10 | асфальт |
| 17 | Дорога ул. Петровская (140 м.) ст. Брюховецкая | 140 | 700 | 5 | 20 | гравийное |
| 18 | Дорога ул. Карла Маркса (770 м.) ст. Брюховецкая | 770 | 3850 | 5 | 20 | гравийное |
| 19 | Дорога ул. Красная (5040 м.) ст. Брюховецкая | 5040 | 30240 | 6 | 20 | гравийное |
| 20 | Дорога ул. Комарова (750 м.) ст. Брюховецкая | 750 | 3750 | 5 | 20 | гравийное |
| 21 | Дорога ул. Пролетарская (3975 м.) ст. Брюховецкая | 2025 | 12150 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 1950 | 11700 | 6 | 20 | асфальт |
| 22 | Дорога ул. Октябрьская (1030 м.) ст. Брюховецкая | 140 | 840 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 890 | 5340 | 6 | 20 | асфальт |
| 23 | Дорога ул. Кирова (3825 м.) ст. Брюховецкая | 685 | 2740 | 4 | 20 | гравийное |
|  |  | 3140 | 18840 | 6 | 20 | асфальт |
| 24 | Дорога ул. Деркача (650 м.) ст. Брюховецкая | 650 | 3250 | 5 | 20 | гравийное |
| 25 | Дорога ул. Луначарского (1930 м.) ст. Брюховецкая | 1930 | 11580 | 6 | 20 | асфальт |
| 26 | Дорога ул. Кубанская (1840 м.) ст. Брюховецкая | 320 | 1600 | 5 | 20 | гравийное |
|  |  | 1520 | 7600 | 5 | 20 | асфальт |
| 27 | Дорога ул. Крупской (1560 м.) ст. Брюховецкая | 1000 | 6000 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 560 | 3360 | 6 | 20 | асфальт |
| 28 | Дорога ул. Тимофеева (950 м.) ст. Брюховецкая | 950 | 5700 | 6 | 20 | асфальт |
| 29 | Дорога ул. Гоголя (2700 м.) ст. Брюховецкая | 2700 | 13500 | 5 | 20 | гравийное |
| 30 | Дорога ул.О. Кошевого (5710 м.) ст. Брюховецкая | 250 | 1500 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 5460 | 32760 | 6 | 20 | асфальт |
| 31 | Дорога ул. Энгельса (1685 м.) ст. Брюховецкая | 1685 | 10110 | 6 | 20 | асфальт |
| 32 | Дорога ул. Дружбы (600 м.) ст. Брюховецкая | 600 | 3000 | 5 | 20 | гравийное |
| 33 | Дорога ул. Кольцевая (1100 м.) ст. Брюховецкая | 1100 | 5500 | 5 | 20 | гравийное |
| 34 | Дорога пер. Тоннельный (330 м.) ст. Брюховецкая | 330 | 1650 | 5 | 20 | гравийное |
| 35 | Дорога ул. Казачья (2690 м.) ст. Брюховецкая | 2400 | 12000 | 5 | 20 | гравийное |
|  |  | 290 | 1450 | 5 | 20 | асфальт |
| 36 | Дорога ул. Пушкина (815 м.) ст. Брюховецкая | 815 | 4075 | 5 | 20 | гравийное |
| 37 | Дорога ул. Железнодорожная (800 м.) ст. Брюховецкая | 800 | 4800 | 6 | 20 | гравийное |
| 38 | Дорога ул. Депутатская (290 м.) ст. Брюховецкая | 290 | 1450 | 5 | 20 | асфальт |
| 39 | Дорога ул. Мира (280 м.) ст. Брюховецкая | 280 | 1400 | 5 | 20 | асфальт |
| 40 | Дорога ул. Промышленная (630 м.) ст. Брюховецкая | 350 | 1750 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 280 | 1400 | 5 | 20 | гравийное |
| 41 | Дорога ул. Первомайская (275 м.) ст. Брюховецкая | 275 | 1375 | 5 | 20 | гравийное |
| 42 | Дорога ул. Заводская (520 м.) ст. Брюховецкая | 520 | 2600 | 5 | 20 | асфальт |
| 43 | Дорога ул. Радужная (380 м.) ст. Брюховецкая | 380 | 1900 | 5 | 20 | гравийное |
| 44 | Дорога ул. Масловского (600 м.) ст. Брюховецкая | 600 | 3600 | 6 | 20 | гравийное |
| 45 | Дорога ул. Кривоноса (980 м.) ст. Брюховецкая | 980 | 5880 | 6 | 20 | гравийное |
| 46 | Дорога ул. Короткова (980 м.)ст. Брюховецкая | 980 | 5880 | 6 | 20 | гравийное |
| 47 | Дорога ул. Северная (990 м.) ст. Брюховецкая | 990 | 5940 | 6 | 20 | гравийное |
| 48 | Дорога ул. Набережная (475 м.) ст. Брюховецкая | 475 | 2375 | 5 | 20 | гравийное |
| 49 | Дорога ул. Шевченко (365 м.) ст. Брюховецкая | 365 | 1825 | 5 | 20 | гравийное |
| 50 | Дорога пер. Колхозный (155 м.) ст. Брюховецкая | 155 | 775 | 5 | 20 | гравийное |
| 51 | Дорога ул. Чернявского (930 м.) ст. Брюховецкая | 790 | 4740 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 140 | 840 | 6 | 20 | гравийное |
| 52 | Дорога пер. Луначарского (185 м.) ст. Брюховецкая | 185 | 925 | 5 | 20 | гравийное |
| 53 | Дорога ул. Буденного (400 м.) ст. Брюховецкая | 400 | 2000 | 5 | 20 | асфальт |
| 54 | Дорога ул. Красноармейская (970 м.) ст. Брюховецкая | 970 | 5820 | 6 | 20 | асфальт |
| 55 | Дорога пер. Лиманный (250 м.) ст. Брюховецкая | 250 | 1250 | 5 | 20 | гравийное |
| 56 | Дорога ул. Молодежная (1035 м.) ст. Брюховецкая | 490 | 2940 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 545 | 3270 | 6 | 20 | гравийное |
| 57 | Дорога ул. Зикран (270 м.) ст. Брюховецкая | 270 | 1350 | 5 | 20 | гравийное |
| 58 | Дорога ул. Толстого (1470 м.) ст. Брюховецкая | 1470 | 8820 | 6 | 20 | асфальт |
| 59 | Дорога ул. Тимирязева (120 м.) ст. Брюховецкая | 120 | 600 | 5 | 20 | гравийное |
| 60 | Дорога пер. Новый (230 м.) ст. Брюховецкая | 230 | 1150 | 5 | 20 | гравийное |
| 61 | Дорога ул. Победы (240 м.) ст. Брюховецкая | 240 | 1200 | 5 | 20 | гравийное |
| 62 | Дорога ул. Пионерская (1040 м.) ст. Брюховецкая | 1040 | 5200 | 5 | 20 | гравийное |
| 63 | Дорога ул. Ковалева (1475 м.) ст. Брюховецкая | 310 | 1550 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 1165 | 5825 | 5 | 20 | гравийное |
| 64 | Дорога ул. Ростовская (520 м.) ст. Брюховецкая | 400 | 2400 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 120 | 480 | 4 | 20 | гравийное |
| 65 | Дорога ул. Степная (275 м.) ст. Брюховецкая | 275 | 1375 | 5 | 20 | гравийное |
| 66 | Дорога пер. Узкий (150 м.) ст. Брюховецкая | 150 | 750 | 5 | 20 | гравийное |
| 67 | Дорога пер. Черкесский (450 м.) ст. Брюховецкая | 450 | 2250 | 5 | 20 | гравийное |
| 68 | Дорога ул. Ленина (800 м.) ст. Брюховецкая | 800 | 4800 | 6 | 20 | асфальт |
| 69 | Дорога ул. Советская (825 м.) ст. Брюховецкая | 550 | 3300 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 275 | 1650 | 6 | 20 | гравийное |
| 70 | Дорога ул. Фрунзе (135 м.) ст. Брюховецкая | 45 | 270 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 90 | 540 | 6 | 20 | гравийное |
| 71 | Дорога ул. Батарейная (1350 м.) ст. Брюховецкая | 1350 | 8100 | 6 | 20 | асфальт |
| 72 | Дорога ул. Калинина (1170 м.) ст. Брюховецкая | 870 | 5220 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 300 | 1800 | 6 | 20 | гравийное |
| 73 | Дорога ул. Горького (875 м.) ст. Брюховецкая | 135 | 810 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 740 | 4440 | 6 | 20 | гравийное |
| 74 | Дорога ул. Пархоменко (315 м.) ст. Брюховецкая | 315 | 1575 | 5 | 20 | гравийное |
| 75 | Дорога ул. Садовая (1350 м.) ст. Брюховецкая | 950 | 5700 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 400 | 2400 | 6 | 20 | гравийное |
| 76 | Дорога ул. Красных Партизан (850 м.) ст. Брюховецкая | 850 | 4250 | 5 | 20 | гравийное |
| 77 | Дорога ул. Димитрова (1350 м.) ст. Брюховецкая | 950 | 5700 | 6 | 20 | асфальт |
|  |  | 400 | 2400 | 6 | 20 | гравийное |
| 78 | Дорога ул. Оржоникидзе (1400 м.) ст. Брюховецкая | 1400 | 7000 | 5 | 20 | гравийное |
| 79 | Дорога ул. Туполева (600 м.) ст. Брюховецкая | 600 | 3000 | 5 | 20 | гравийное |
| 80 | Дорога ул. Литвинова (1960 м.) ст. Брюховецкая | 1960 | 9800 | 5 | 20 | гравийное |
| 81 | Дорога ул. Чкалова (1765 м.) ст. Брюховецкая | 150 | 750 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 1615 | 8075 | 5 | 20 | гравийное |
| 82 | Дорога пер. Встречный (200 м.) ст. Брюховецкая | 200 | 1000 | 5 | 20 | гравийное |
| 83 | Дорога ул. Выгонная (690 м.) ст. Брюховецкая | 690 | 3450 | 5 | 20 | гравийное |
| 84 | Дорога ул. Голубятниковых (760 м.) ст. Брюховецкая | 760 | 4560 | 6 | 20 | гравийное |
| 85 | Дорога пер. Солнечный (200 м.) ст. Брюховецкая | 200 | 1000 | 5 | 20 | гравийное |
| 86 | Дорога пер. Малый (175 м.) ст. Брюховецкая | 175 | 875 | 5 | 20 | гравийное |
| 87 | Дорога ул. Гагарина (1000 м.) ст. Брюховецкая | 1000 | 6000 | 6 | 20 | гравийное |
| 88 | Дорога ул. Жукова (610 м.) ст. Брюховецкая | 610 | 3660 | 6 | 20 | гравийное |
| 89 | Дорога пер. Южный (400 м.) ст. Брюховецкая | 400 | 2400 | 6 | 20 | гравийное |
| 90 | Дорога ул. Королева (1145 м.) ст. Брюховецкая | 1145 | 6870 | 6 | 20 | гравийное |
| 91 | Дорога ул. 50 лет Победы (1000 м.) ст. Брюховецкая | 1000 | 6000 | 6 | 20 | гравийное |
| 92 | Дорога ул. Захарченко (1000 м.) ст. Брюховецкая | 1000 | 6000 | 6 | 20 | гравийное |
| 93 | Дорога ул. Раздольная (550 м.) ст. Брюховецкая | 550 | 3300 | 6 | 20 | гравийное |
| 94 | Дорога ул. Российская (630 м.) ст. Брюховецкая | 630 | 3780 | 6 | 20 | асфальт |
| 95 | Дорога ул. Широкая (690 м.) ст. Брюховецкая | 690 | 4140 | 6 | 20 | гравийное |
| 96 | Дорога ул. Виноградная (400 м.) ст. Брюховецкая | 400 | 2000 | 5 | 20 | гравийное |
| 97 | Дорога ул. Никулина (400 м.) ст. Брюховецкая | 400 | 2000 | 5 | 20 | гравийное |
| 98 | Дорога ул. Цветочная (450 м.) ст. Брюховецкая | 450 | 2250 | 5 | 20 | гравийное |
| 99 | Дорога ул. Тенистая (150 м.) ст. Брюховецкая | 150 | 750 | 5 | 20 | гравийное |
| 100 | Дорога ул. Дачная (100 м.) ст. Брюховецкая | 100 | 500 | 5 | 20 | гравийное |
| 101 | Дорога ул. Светлая (415 м.) ст. Брюховецкая | 415 | 2075 | 5 | 20 | гравийное |
| 102 | Дорога ул. Чапаева (1000 м.) ст. Брюховецкая | 1000 | 6000 | 6 | 20 | асфальт |
| 103 | Дорога ул. Герасименко (750 м.) ст. Брюховецкая | 750 | 3750 | 5 | 20 | гравийное |
| 104 | Дорога ул. Ворошилова (235 м.) ст. Брюховецкая | 235 | 1175 | 5 | 20 | гравийное |
| 105 | Дорога пер. Тихий (335 м.) ст. Брюховецкая | 335 | 1675 | 5 | 20 | гравийное |
| 106 | Дорога пер. Свободный (240 м.) ст. Брюховецкая | 240 | 1200 | 5 | 20 | гравийное |
| 107 | Дорога ул. Колхозная (135 м.) ст. Брюховецкая | 135 | 675 | 5 | 20 | гравийное |
| 108 | А/дорога от тоннеля до нового кладбища (1460 м.) | 1460 | 8760 | 6 | 20 | асфальт |
| 109 | Дорога ул. Герасименко (3130м.) х. Гарбузовая Балка | 2700 | 10800 | 4 | 20 | гравийное |
|  |  | 430 | 1720 | 4 | 20 | грунт |
| 110 | Дорога ул. Колхозная (575 м.) х. Гарбузовая Балка | 385 | 2310 | 6 | 20 | гравийное |
|  |  | 190 | 760 | 4 | 20 | грунт |
| 111 | дорога ул. Речная (750 м.) х. Гарбузовая Балка | 750 | 3750 | 5 | 20 | асфальт |
| 112 | Дорога ул. Центральная (1175м.) х. Гарбузовая Балка | 100 | 400 | 4 | 20 | асфальт |
|  |  | 1075 | 4300 | 4 | 20 | гравийное |
| 113 | Дорога ул. Полевая (880 м.) х. Гарбузовая Балка | 380 | 1900 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 500 | 2500 | 5 | 20 | гравийное |
| 114 | Дорога ул. Колхозная (500 м.) х. Рогачи | 500 | 2500 | 5 | 20 | грунт |
| 115 | Дорога ул. Конечная (375 м.) х. Поды | 375 | 1875 | 5 | 20 | асфальт |
| 116 | Дорога ул. Садовая (2040 м.) х. Поды | 2040 | 16320 | 8 | 20 | асфальт |
| 117 | Дорога ул. Светлая (660 м.) х. Чкалова | 660 | 3960 | 6 | 20 | гравийное |
| 118 | Подъезд от а/д Краснодар-Ейск к х. Чкалова (320м) | 320 | 1920 | 6 | 20 | гравийное |
| 119 | Дорога ул. Длинная (330 м.) х. Красная Нива | 330 | 1320 | 4 | 20 | гравийное |
| 120 | Дорога ул. Табачная (640 м.) х. Красная Нива | 640 | 2560 | 4 | 20 | гравийное |
| 121 | Дорога ул. Короткая (500 м.) х. Красная Нива | 500 | 2000 | 4 | 20 | грунт |
| 122 | Дорога ул. Полевая (400 м.) х. Красная Нива | 400 | 1600 | 4 | 20 | гравийное |
| 123 | Дорога ул. Приречная (430 м.) х. Красная Нива | 30 | 150 | 5 | 20 | гравийное |
|  |  | 400 | 2000 | 5 | 20 | грунт |
| 124 | Дорога пер. Садовый (200 м.) х. Красная Нива | 200 | 800 | 4 | 20 | грунт |
| 125 | Дорога ул. Новая (600 м.) х. Кавказский | 600 | 2400 | 4 | 20 | грунт |
| 126 | Дорога ул. Раздольная (3400 м.) х. Кавказский | 3400 | 17000 | 5 | 20 | гравийное |
| 127 | Дорога ул. Кубанская (900 м.) х. Кубань | 800 | 4000 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 100 | 500 | 5 | 20 | грунт |
| 128 | Дорога ул. Кирпичная (760 м.) х. Кубань | 345 | 1380 | 4 | 20 | асфальт |
|  |  | 415 | 1660 | 4 | 20 | гравийное |
| 129 | Дорога ул. Центральная (1360 м.) х. Кубань | 1210 | 6050 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 150 | 750 | 5 | 20 | гравийное |
| 130 | Дорога ул. Пролетарская (1720 м.) х. Привольный | 550 | 2750 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 1170 | 5850 | 5 | 20 | гравийное |
| 131 | Дорога ул. Луговая (200 м.) х. Привольный | 200 | 1000 | 5 | 20 | асфальт |
| 132 | Дорога ул. Приречная (230 м.) х. Привольный | 110 | 550 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 120 | 600 | 5 | 20 | гравийное |
| 133 | Дорога ул. Кольцевая (800 м.) х. Имерницин | 800 | 4000 | 5 | 20 | гравийное |
| 134 | Подъезд от а/д Новодж-Брюх-Батурин.к х. Имерницин | 915 | 4575 | 5 | 20 | асфальт |
| 135 | Дорога ул. Садовая (1800 м.) х. Имерницин | 600 | 3000 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 1200 | 6000 | 5 | 20 | грунт |
| 136 | Дорога ул. Центральная (1320 м.) х. Привольный | 800 | 4000 | 5 | 20 | асфальт |
|  |  | 520 | 2600 | 5 | 20 | гравийное |
| 137 | Дорога ул. Чайковского (274 м.) ст. Брюховецкая | 274 | 1096 | 4 | 10 | гравийное |
| 138 | Дорога ул. Олимпийская (1187 м.) х. Красная Нива | 1187 | 6528,5 | 5,5 | 10 | гравийное |
|  | Итого: | 128334 | 711267 |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района относятся к категориям обычные автомобильные дороги (не скоростная автомобильная дорога).

Основными улица движения автомобильного транспорта станицы Брюховецкая являются: Чапаева, Красная, Олега Кошевого, Кирова, Тимофеева, Энгельса, Крупской, Октябрьская, Пролетарская, т.е. те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 100 до 500 ед./сутки.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы, нет и затруднений с парковками, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека. Так, большинство выбросов токсических веществ сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, что ведет к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.

Развитие экономики Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста
социально-экономического развития Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения имеет важное значение для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района составляет 128,3 км, в том числе с твердым покрытием 55,2 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10 % в год).

Хранение автотранспорта на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего

пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием на некоторых улицах пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района преобладают автомобили грузоподъемностью до 2 т, а также от 2 до 8 т. Для того, чтобы не создавать на улицах поселения затруднения в передвижении транспортных средств, предприятие осуществляет сбор и вывоз мусора по утвержденному графику.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Принудительное соблюдение существующих ограничений транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское право применение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития

и размещения транспортной инфраструктуры Брюховецкого

сельского поселения Брюховецкого района

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Брюховецкий район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района осуществляется в объемах, определенных Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным решением Совета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 19 июля 2013 года № 316 «О муниципальном дорожном фонде Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» и решением Совета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 20 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района».

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития поселения

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме от 0,15 до 0,20 га, потребность в селитебной территории составит 54,8 га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от площади жилой территории  и составляет 321,1 га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, это в среднем 71,1 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 29,9 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения и 6 м2 на одного отдыхающего (временного населения). Потребность в
коммунально-складской зоне составит 6,2 га.

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного экономического развития.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие
социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

-уровнем развития общества;

-социальной структурой;

-укладом жизни;

-характером расселения по территории поселения;

-свободным временем и реальными доходами населения;

-культурно-бытовыми потребностями;

-концентрацией мест жительства и мест работы;

-ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| 2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Воздушный транспорт | тонн | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.2 | Водный транспорт | тонн | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Железнодорожный транспорт | тонн | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| 2.4 | Автотранспорт | тонн | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| 3. Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность дорожной сети | км | 53,47 |  | 53,47 |  | 53,47 |  | 53,47 |  | 53,47 | 53,47 | 53,47 |
| 4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 200 | 200 |  | 220 |  | 225 |  | 230 |  | 242 | 250 |
| 4.2 | Общественный транспорт | авт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Незначительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает
социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации
улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчёт-ная скорость движе-ния км/ч | Ширина полосы движе-ния, м | Число полос движе-ния | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами сельского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц – 6 м, улиц в жилой застройке, проездов и улично-дорожной сети за расчетный срок – 6 м. Проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района:

Таблица 4.

Основные показатели улично-дорожной сети Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

| № | Тип покрытия | Ед.изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | I этап | II этап |
| 1 | Асфальт | км | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 2 | Гравий | км | 48,64 | 48,64 | 48,64 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

На территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на расчетный срок предполагается проживание 25120 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 9, расчетное количество колонок на АЗС – 2.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2033 год для Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье:

1) Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных воздействий на здоровье, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям;

2) Воздействие шума. В Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ;

3) Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз, так же вызывают депрессию;

4) Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, неповседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и за покупками в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

-уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения)
топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный и водный транспорт на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального значения.

Проектом генерального плана Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети - реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании сельского поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого

парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района составит 12% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1) Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2) Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3) Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2022 год):

-расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

-ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей
улично-дорожной сети;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

на расчётный срок (2033 год):

-дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Брюховецкого района и Краснодарского края;

-упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

-строительство новых главных и основных автодорог.

Развитие транспорта на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Брюховецкий района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового
строительства – 2019 год;

-капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая
проектно-изыскательные работы – 2018-2033 год;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2033 год;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-2033 год;

-создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2033 год.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Брюховецкий район, бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2033 годов составляет 123 756,06 руб., в том числе по годам:

2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 051,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 260,0 тыс.рублей;

2021 год – 7 477,8 тыс.рублей;

2022 год – 7 702,13 тыс.рублей;

2023-2033 годы – 87 265,13 тыс.рублей. На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

-

| Таблица 5. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | район-ный бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на 2018-2033 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; |  | 2018 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | -разработка проекта организации дорожного движения; |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | -разработка проекта организации дорожного движения; | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Комплексное строительство автомобильных дорог |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | подготовка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы, строительство дорог в новых микрорайонах | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2018 | 6250,0 |  |  |  | 6250,0 |  | автомобиль-ные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 3651,0 |  |  |  | 3651,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5360,0 |  |  |  | 5360,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5577,8 |  |  |  | 5577,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 4802,13 |  |  |  | 4802,13 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 76065,13 |  |  |  | 76065,13 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 101 706,06 |  |  |  | 101 706,06 |  |  |  |
| 1.2 | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2018 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 5500,00 |  |  |  | 5500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |
| 1.3 | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2018 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | создание комфортных условий для граждан | Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |  | 2019 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2033 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на период 2018-2033 годов приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Территория Брюховецкого сельского поселения
Брюховецкого района

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 17,8 | 35,67 |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

-доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 7.

| № п/п | Показатели | Едини-ца измере-ния | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 35,67 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 24893 | 24893 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -железная дорога | км двойного пути | - | - |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 128,3 | 128,3 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 55,2 | 55,2 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 123 | 125 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 0 | 0 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

-переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы
(далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

-экономические рычаги воздействия, включающие
финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

-правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

-организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев
административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

-регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Заместитель главы

Брюховецкого сельского поселения

Брюховецкого района, начальник отдела

по строительству, ЖКХ и землепользованию                             Ю.А. Дубровин